УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

# АДМИНИСТРАЦИИ ПРОВИДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

##### ПРИКАЗ

| от 29.06.2015 г. | № 77 | п. Провидения |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Поэтапного плана по введению дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования по дополнительным мероприятиям модернизации системы дошкольного образования в Провиденском муниципальном районе на 2015 год

В целях реализации Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля 2013 года № 150 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Структурные и системные изменения, направленные на повышение эффективности образования Чукотского автономного округа на 2013-2018 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Поэтапный план по введению дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования по дополнительным мероприятиям модернизации системы дошкольного образования в Провиденском муниципальном районе в 2015 годусогласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить значения показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на модернизацию муниципальной системы дошкольного образования в Провиденского муниципального района согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

## Начальник Управления                                                                 В.Н.Альшевская

|  | Приложение 1 к приказу Управления социальной политики от 29.06.2015 г. № 77 |
| --- | --- |

Поэтапный план по введению дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования по дополнительным мероприятиям модернизации системы дошкольного образования

в Провиденском муниципальном районе  в 2015 году

| № п/п | Наименование дошкольного образовательного учреждения (далее - объект) и месторасположение | Форма ввода объекта | Проектная мощность (количество дополнительно вводимых мест) | Совокупная стоимость объекта (тыс. рублей) | Стоимость одного места (тыс. рублей) | Этапы мероприятий и сроки реализации | Срок сдачи (ввода в эксплуатацию) объекта | Финансовое обеспечение за счет средств в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Заключение соглашения с Департаментом образования, культуры и молодёжной политики ЧАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | Получение субсидии на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования | Мониторинг проведения работ |  | муниципального бюджета (тыс. рублей) | федерального бюджета (тыс. рублей) | окружного бюджета (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Сиреники» Чукотский автономный округ, Провиденский муниципальный район, с. Сиреники, ул. Мандрикова,17 | Ремонт ФАП с.Сиреники с реконструк цией под группу детского сада | 15 | 2 202,2 | 55,07 | до 20.07.2015 | до 30.09. 2015 г. | в течение 10 дней со дня предоставления копии муниципального контракта; копии акта в соответствии с унифицированной формой КС-2; копии справки в соответствии с унифицированной формой КС-3 |  | 30.12.2015 | 2,2 | 1 600,00 | 600,00 |

|  | Приложение 2 к приказу Управления социальной политики от от 29.06.2015 г. № 77 |
| --- | --- |

## Значения показателей результативности

## предоставления субсидии на модернизацию системы дошкольного образования в Провиденском муниципальном районе

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значения показателя результативности субсидии в 2014 году |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса дополнительных мероприятий, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | Указывается общее количество мест, включающее количество мест, созданных путем: | 15 |
|  |  | строительства зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | 0 |
|  |  | реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций | 0 |
|  |  | приобретения зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | 0 |
|  |  | возврата в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению, | 0 |
|  |  | капитального / текущего ремонта зданий дошкольных образовательных организаций | 0 / 15 |
|  |  | иных форм предоставления дошкольного образования | 0 |
| 2 | Средняя стоимость создания одного места, в том числе в рамках строительства и реконструкции | Указывается средняя стоимость одного места, созданного путем | руб. |
|  |  | строительства зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | 0 |
|  |  | реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций | 0 |
|  |  | приобретения зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | 0 |
|  |  | возврата в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению, | 0 |
|  |  | капитального / текущего ремонта зданий дошкольных образовательных организаций | 0/ 55 070 |
|  |  | иных форм предоставления дошкольного образования | 0 |
|  |  | строительства зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | 0 |
| 3 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении | 100% |
| 4 | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | 75% |
| 5 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем субъекте Российской Федерации) | 100% |
| 6 | Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году | 75% |