РЕКОМЕНДУЕМОЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение землеустроительных и

кадастровых работ

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Ф.И.О. |
| 2. | Наименование выполняемых работ | Выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельного участка |
| 3. | Сроки выполнения кадастровых работ в отношении земельных участков | С даты подписания договора: |
| 3.1 | 1 этап | подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории - не более 16 дней; |
| 3.2 | 2 этап | формирование межевого плана на земельный участок - не более 14 календарных дней с момента утверждения схемы на кадастровом плане территории или с момента подписания договора (в случае если отсутствует требование подготовки схемы расположения земельного участка на КПТ). |
| 4 | Виды выполняемых работ: |  |
| 4.1 |  | Подготовка схемы на кадастровом плане территории. |
| 4.2 |  | Оформление межевого плана на земельный участок. Согласование межевого плана осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Кроме того, проводится согласование местоположения уточненных границ земельного участка, в отношении которого выполняется соответствующие кадастровые работы с заинтересованными лицами смежных земельных участков, сведения о которых внесены в государственных кадастр недвижимости с учетом требования действующего законодательства. |
| 5 | Условия выполнения работ | Работы выполняются на основании технического задания. |
| 6 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг: |  |
| 6.1 |  | При подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории исключить возможность размещения в границах земельного участка сторонних землепользователей. |
| 6.2 |  | При составлении абрисов положения межевых знаков выполнять линейную привязку к твердым контурам (не менее 3-х). |
| 6.3 |  | При наличии на земельном участке зданий, строений, сооружений в межевом плане учитываются части земельного участка, занятые зданиями, строениями, сооружениями. |
| 7 | Общие требования к выполнению работ | При производстве работ руководствоваться: |
|  |  | Земельным кодексом РФ. |
|  |  | Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». |
|  |  | Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». |
|  |  | Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве». |
|  |  | Приказом Росреестра от 19.04.2022 № П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе». |
|  |  | Приказом Росреестра от 14.12.2021 № П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке». |
|  |  | Другими нормативно-правовыми актами, действующими на момент проведения и сдачи работ. |
|  |  | Наличие действующих лицензий на виды работ по предмету договора, оформленными в установленном порядке, исполнитель должен соответствовать требованиям, предъявляемым к лицам, осуществляющим кадастровую деятельность, в соответствии с законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». |
| 8 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Кадастровые работы по установлению местоположения земельного участка выполняются в следующем составе: |
| 8.1 |  | получение исходной информации, сведений ЕГРН (кадастрового плана территории, кадастровой выписки); сведений о наличии на земельном участке зданий, строений, сооружений; |
| 8.2 |  | подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровой плане территории; |
| 8.3 |  | вынос в натуру и закрепление на местности границ земельного участка на основании утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; |
| 8.4 |  | координирование характерных, поворотных и узловых точек границ; |
| 8.5 |  | вычисление площади земельного участка; |
| 8.6 |  | согласование границ земельного участка; |
| 8.7 |  | составление акта согласования границ земельного участка; |
| 8.8 |  | оформление межевого плана земельного участка в соответствии Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и Приказом Росреестра от 14.12.2021 № П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке». |
| 9 | Требования к качеству выполнения работ |  |
| 9.1 |  | Оформление межевого плана осуществляется в порядке, установленном ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и Приказом Росреестра от 14.12.2021 № П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке». |
| 9.2 |  | Межевой план земельного участка оформляются в виде электронного документа, в установленном Росреестром формате с целью последующего кадастрового учета в государственном кадастре недвижимости и в бумажном виде. |
| 10 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: | По результатам выполненных работ оформляются и предоставляются следующие материалы: |
| 10.1 |  | схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории; |
| 10.2 |  | по одному экземпляру межевого плана на земельный участок в бумажном виде и в электронном виде на оптическом диске. |
| 11 | Требования по объему гарантий качества работ: |  |
| 11.1 |  | Выявленные замечания (технические ошибки) устраняются исполнителем в полном объеме без дополнительной оплаты. |
| 11.2 |  | Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет Исполнитель устраняет в полном объеме без дополнительной оплаты. |