АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОВИДЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 27 апреля 2020 г. | № 104 | пгт. Провидения |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по благоустройству зданий Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа интернат основного общего образования села Нунлигран» в целях соблюдения требований к воздушно- тепловому режиму, водоснабжению и канализации»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в целях реализации подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования» Государственной программы Чукотского автономного округа «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», утверждённой Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2019 года № 192, Муниципальной программы «Развитие образования, культуры, молодёжной политики и спорта Провиденского городского округа в 2020-2024 годах», утвержденной Постановлением Администрации Провиденского городского округа от 31 марта 2020 года № 72, руководствуясь Уставом Провиденского городского округа, Администрация Провиденского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») по благоустройству зданий Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа интернат основного общего образования села Нунлигран» в целях соблюдения требований к воздушно- тепловому режиму, водоснабжению и канализации» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по благоустройству зданий Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа интернат основного общего образования села Нунлигран» в целях соблюдения требований к воздушно - тепловому режиму, водоснабжению и канализации» согласно 2 к настоящему постановлению.

3. Управлению социальной политики администрации Провиденского городского округа Чукотского автономного округа (В.Н.Альшевская) обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») по благоустройству зданий Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа интернат основного общего образования села Нунлигран» в целях соблюдения требований к воздушно- тепловому режиму, водоснабжению и канализации».

4. Управлению промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли администрации Провиденского городского округа обеспечить выполнение работ по обследованию и ремонту зданий  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа интернат основного общего образования села Нунлигран»  в соответствии с Планом мероприятий («дорожной карты») по благоустройству зданий Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа интернат основного общего образования села Нунлигран» в целях соблюдения требований к воздушно - тепловому режиму, водоснабжению и канализации».

5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте  Провиденского  городского округа www.provadm.ru.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления социальной политики администрации Провиденского городского округа (Альшевская В.Н.).

| Глава администрации | С.А.Шестопалов |
| --- | --- |

Приложение № 1 к постановлению Администрации Провиденского городского округа от 27.04.2020 г. № 104

# План

# мероприятий ( «дорожная карта») по благоустройству зданий Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа интернат основного общего образования села Нунлигран» в целях соблюдения требований к воздушно - тепловому режиму, водоснабжению и канализации»

- Общие положения

# 1.1 План мероприятий ( «дорожная карта») по благоустройству зданий Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа интернат основного общего образования села Нунлигран» в целях соблюдения требований к воздушно тепловому режиму, водоснабжению и канализации» разработан во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в целях реализации подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования» Государственной программы Чукотского автономного округа «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», утверждённой Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2019 года № 192, Муниципальной программы «Развитие образования, культуры, молодёжной политики и спорта Провиденского городского округа в 2020-2024 годах», утвержденной Постановлением Администрации Провиденского городского округа от 31 марта 2020 года № 72

1.2. «Дорожная карта» включает перечень мероприятий, направленных на:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа интернат основного общего образования села Нунлигран»

- создание условий для обучения и воспитания, социализации и самореализации детей Провиденского городского округа, находящихся в трудной жизненной ситуации

- сохранениеь и развитие инфраструктуры системы образования Провиденского городского округа за счет проведения ремонтных работ в зданиях

1.3. Перечень мероприятий «дорожной карты», показатели и сроки их достижения определены с учётом:

- Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 08 апреля 2019 г. № 192.

- Муниципальной программы «Развитие образования, культуры, молодёжной политики и спорта Провиденского городского округа в 2020-2024 годах», утвержденной Постановлением Администрации Провиденского городского округа от 31 марта 2020 года № 72

- Срок реализации «дорожной карты»  - 2020-2021 годы.

- Ответственные за реализацию «дорожной карты»:

-  Управлению социальной политики администрации Провиденского городского округа Чукотского автономного округа;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа интернат основного общего образования села Нунлигран»

- Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

- Обеспечение в полном объеме конституционно гарантированных прав граждан на получение качественного образования на территории Провиденского городского округа;

- качественное изменение инфраструктуры системы образования Провиденского городского округа;

- укрепление санитарно-гигиенических условий в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа интернат основного общего образования села Нунлигран», направленных на обеспечение высокого качества обучения, совершенствование системы учебно-воспитательного процесса учреждения;

- создание равных возможностей для получения качественного образования для всех категорий обучающихся независимо от места жительства;

# 5. Основные количественные характеристики:

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Количество объектов, для которых проведена оценка объемов работ по благоустройству зданий образовательной организации в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | ед | 1 |  |
| 2 | Удельный вес численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран» | % | 30 | 30 |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, в которых соблюдены требования к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, к общему числу общеобразовательных организаций, здания которых нуждаются в приведении в соответствие с требованиями к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | % |  | 50 |

- Мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества реализации «дорожной карты»:

| N | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение электронного аукциона на проведение обследования здания МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» для оценки объемов работ по благоустройству зданий образовательной организации в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | апрель-май 2020 г. | Определение подрядчика на проведение оценки объемов работ по благоустройству зданий образовательной организации в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |
| 2 | Обследование здания МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» для оценки объемов работ по благоустройству зданий образовательной организации в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Июнь-июль 2020г. | Подготовка экспертного заключения об объемах ремонтных работ |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации | Июль –август 2020 г. | Подготовка ПСД на проведение ремонтных работ |
| 4 | Проведение электронного аукциона на проведение работ по благоустройству зданий образовательной организации в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Август 2020 г. | Определение подрядчика на проведение работ по благоустройству зданий образовательной организации в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |
| 5 | Начало работ по благоустройству зданий образовательной организации в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Январь 2021 г. |  |
| 6 | Окончание работ по благоустройству зданий образовательной организации в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Декабрь 2021 г. |  |

Приложение № 2 к постановлению Администрации Провиденского городского округа от 27.04.2020 г. № 104

# Состав
рабочей группы

# по реализации Плана мероприятий ( «дорожная карта»)

# по благоустройству зданий Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа интернат основного общего образования села Нунлигран» в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»

| Альшевская В.Н. | - заместитель Главы администрации, начальник Управления социальной политики администрации Провиденского городского округа Чукотского автономного округа |
| --- | --- |
| Парамонов В.В. | - заместитель Главы администрации, начальник Управления промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли администрации Провиденского городского округа |
| Веденьева Т.Г. | - заместитель Главы администрации, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений |
| Шевкунова А.В. | - заместитель начальника Управления социальной политики, начальник отдела образования и молодежной политики |
| Карамелев К.Б. | - заместитель начальника Управления промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли администрации Провиденского городского округа |

| Подготовлено: |  | В.Н.Альшевская |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: |  | Е. А. Красикова |
| Разослано: дело, УСП, УФЭ и ИО, УППСХП и Т |